PUNTOS REUNION 9 DE DICIEMBRE DE 2017

PROYECTO SMARTBAR

1. Fijar fecha de entrega definitiva del aplicativo 31 de Diciembre 2017
2. Reconocimiento Económico y consecuencias del no cumplimiento del tiempo
3. Entrega de los requerimientos por grupo
4. Acarar dudas, Hablar sobre el Excel y sobre programación de la guía inicial
5. Fijar próxima Reunión 6 de Enero

Cambios admin

1. Vista horas de ingreso empleados
2. Vista Salarios empleados
3. En la parte del control del menú principal, acomodarlo de una forma en que yo pueda seleccionar cada uno de los bartenders, meseros o cajeros que estén de turno en el momento.
4. Quitar categorías de mi carta
5. En control de empleados, que pueda entrar al sistema de trabajo de cada uno desde allí
6. El menú del admón. nunca debe cambiar
7. Cuando entre a mesero, no debo ver las mesas completas, debo poder ver las mesas de que está atendiendo cada empleado, los productos que está despachando cada bar ténder, y las mesas que ha cancelado y maneado cada cajero
8. Dentro de estadísticas, el admón. deberá añadir un valor de ventas promedio antes de usar Smart bar, con el fin de comparar en el futuro.
9. Configuración del perfil debe cambiar por membresía
10. Organización de carga de imágenes y acomodar dentro de los parámetros
11. Al añadir una mesa debe aparecer, añadir el total de mesas y dar la opción de añadidas de cambiar el nombre, el estado no debe aparecer, ya que se crean disponibles automáticamente
12. No sirve el buscador de las mesas
13. No sirve añadir categorías, ni el buscador de categorías
14. Al tocar foto en el banner principal, me envié de una al perfil
15. Confirmar inicio de sesión automático
16. Imagen de perfil sebe aparecer una imagen predeterminada, no texto
17. Las opciones del perfil, deben señalarse en color morado
18. Quitar cargar imagen, donde va la imagen del perfil
19. Facturación debe ir los datos que quieren que sean visibles, dentro de la factura de los clientes
20. No debe quedar guardados el nombre y la contraseña, en la parte de registro
21. Solucionar problemas con el chat
22. Vista para que un empleado de la empresa, pueda comunicarse con cada usuario cuando sea necesario
23. Arreglo de todos los buscadores
24. Cada uno debe revizar sus vistas, en lo que se refiera a colores y formas que no están reconocidos dentro de los colores y estándares corporativos
25. Vista de agencia de empleo virtual, donde empleados con experiencia puedan subir sus hojas de vida y admón. puedan verlas con el fin de contratarlos, y que al ser contratados, se carguen automáticamente en la zona de mis empleados.
26. Acomodar slider con el contenido, al añadir productos al inventario
27. Conforme las personas empiecen añadir productos y proveedores, el aplicativo debe hacerles recomendaciones y al elegir una opción los demás datos se deben cargar automáticamente
28. Cuadro de carga y descarga de fotografías, se vea estético y se pueda editar, también que al arrastrar un imagen funcione.
29. Vista de las mesas
30. Añadir un buscador en la parte donde el mesero busca los productos
31. En las mesas el mesero debe poder ver el estado del pedido, y que lleguen notificaciones cuando el bar tender halla despachado los productos.
32. Debe aparecer ultima hora en que se atendió la mesa, la fecha y a cantidad de personas por mesa
33. Se debe poder facturar varias mesasen una sola cuenta, pero que todos sepan que mesas y que cantidad están ocupadas
34. Bartender, cuando haya un solo producto para el bartendender, que al dar click en el último, guarde automáticamente, sin necesidad de hundir guardar.
35. Hacer una vista, para poder subir recetas, en video en texto y en imágenes
36. El bartender debe tener acceso a la tienda, pero no poder comprar nada, solo podrá, recomendar al admin, cuando necesite un producto.
37. Escoger un programador con el fin que nos sentemos hacer todas las notificaciones para el cliente y estandarizar las mismas.
38. Vista de factura
39. Vista en el perfil para añadir la info que queremos aparezca en nuestra factura
40. Funcionalidad para pagos de usuarios al aplicativo y pagos de admin a empleados (Averiguar con los bancos en caso que nosotros abramos cuentas de nómina)

REQUERIMIENTOS TIENDA

1. Crear una vista donde cualquier persona (Empleada de Pocket Company) en algún momento dado, pueda añadir productos.
2. Que funcione el Slider principal
3. Los proveedores deben tener la opción de cargar información sus productos (Fotos, Nombre, Marca, Contenido, Precio, Impuestos)
4. A la hora que el cliente complete la compra de algún producto en la tienda, este debe cargarse de manera automática a los valores del inventario
5. Que las imágenes del lado del slider principal, también sean sliders
6. Los usuarios deben poder tener comunicación con nosotros y con los proveedores en todo lo que se refiera a ventas
7. Debemos tener una opción donde las personas puedan comentar PQR
8. Debemos tener una opción que solo los usuarios que pertenecen al PocketClub, puedan entrar y aprovechar los descuentos
9. Los usuarios deberán poder calificar a los proveedores, a la compañía y cada venta como tal
10. Debe tener una opción de rastreo de pedidos
11. Las categorías deben ser:

11.1 PocketClub

11.2 Técnologia

11.3 Licores

11.4 Cervezas

11.5 Utencilios

11.6 Promociones

11.7 Mercadotécnia

1. Crear algoritmo con el fin de analizar gustos de los admin y recomendar productos, asi mismo infundir correcta publicidad.

Nota: Aparte de los requerimientos lógicos que se denotan en las vistas!